UMOWA NR … (projekt umowy)

zawarta w Łubiance w dniu ………………….. r. pomiędzy:

Gminą Łubianka, 87-152 Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II 8, powiat toruński,

woj. kujawsko-pomorskie, 
REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowaną przez: 	… – …,

przy kontrasygnacie:		… – …,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowany przez:	……………………………………………………………………………..

zwany dalej „Inspektorem nadzoru”,

łącznie zwane dalej „Stronami”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków „Warszewice” w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. W imieniu Wykonawcy funkcję inspektora pełnić będzie Pani/Pan ……………………………………………………….. (nr uprawnień ……………………………..).

- Inspektor nadzoru w specjalności wskazanej w ust. 1 zobowiązany jest do:

1) bieżącej kontroli realizacji robót na terenie budowy w całym okresie realizacji robót (nie rzadziej niż raz w tygodniu),

2) prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej z realizacji robót i dostarczenia ich do Zamawiającego,

3) ochrony interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach zgodności z dokumentacją projektową,

4) przybycia na każde wezwanie Zamawiającego na teren budowy,

5) udzielenia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania robót oraz czuwanie nad terminowym  wykonywaniem robót,

6) potwierdzania w dzienniku budowy akceptacji zgodności z projektem technicznym materiałów i urządzeń przewidzianych do zainstalowania przez Wykonawcę,

7) odbioru i sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, odbiorach częściowych, końcowych,

8) sprawdzania jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzania jej i zatwierdzenia,

9) informowania Zamawiającemu o każdym odstępstwie od dokumentacji,

10) stwierdzenia gotowości obiektu do odbioru.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12.12.2025 r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości netto ………………………. zł (słownie:…………………………………………………………….). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  Na dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizację przedmiotu zamówienia wynosi … %, wartość podatku VAT – ……………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto …………………… zł (słownie: ………………………………………).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Inspektora nadzoru związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

4. Płatność wynagrodzenia dla Inspektora nadzoru dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych i złożonych przez Inspektora nadzoru jednej faktur końcowej wystawionej po wykonaniu całości zadania i na podstawie podpisanego końcowego protokołu odbioru robót w terminie 14 dni.

§ 5

Kary umowne

1. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za nieobecność przy odbiorach przedmiotu umowy na każdym etapie w wysokości

500,00 zł za każdy przypadek.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru – 25% wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust. 1.

c) za stwierdzenie przez Zamawiającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie – 1000,00 zł za każdy przypadek.

d) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w niniejszej umowie w wysokości – 500,00 zł. za każdy dzień.

  - Strony ustalają, że naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Inspektora nadzoru określonego w § 3 ust.1.

  - Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Inspektora nadzoru od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań określonych umową.

  - W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  – 25 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust. 1 .

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a)  Inspektor nadzoru nie pełni swojej funkcji zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

b)  Inspektor nadzoru bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczął pełnienia funkcji inspektora nadzoru i nie pełni jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w sytuacji niespełnienia przez Inspektora nadzoru deklarowanej dyspozycyjności.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						 INSPEKTOR NADZORU